N° 00128-2010-SUNAT

DISPONEN APROBAR UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  Y CRONOGRAMA PARA LA IMPLANTACIÓN EN FORMA PROGRESIVA DEL “NUEVO PROCESO DE DESPACHO ADUANERO A NIVEL NACIONAL”

Lima, 27 de abril de 2010

# CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nro.096-2010-EF se señala que el proceso de despacho anticipado en el régimen de importación para el consumo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo Nro.1053 y su Reglamento, rige a partir del 29 de marzo de 2010 en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y del 12 de abril de 2010 en la Intendencia de Aduana Aérea del Callao.

Que, el referido Decreto Supremo, establece también para los procesos no comprendidos en el párrafo anterior, que en un plazo no mayor a 30 días calendario contados a partir de su fecha de publicación, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobará el plan y el cronograma para la implementación en forma progresiva del nuevo proceso de despacho aduanero en las intendencias de aduanas citadas en el párrafo precedente y en las intendencias de aduanas de Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos, Postal del Callao, Pucallpa, Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Tarapoto, Tumbes y la Agencia Aduanera La Tina, precisando que la implementación progresiva culminará el 1 de octubre de 2010.

Que, para la implementación progresiva de este proceso la Intendencia Nacional de Sistemas de Información-INSI, ha determinado efectuar los ajustes respectivos en el actual SIGAD a fin de concretar la mencionada implementación conforme al cronograma y plan de implementación que lo viabilice, sin perjuicio de continuar con el desarrollo informático del nuevo SIGAD en los plazos técnicos que correspondan.

Que, de acuerdo a la opinión favorable plasmada en el informe N° 091-2010-EF/67.01 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Informe N°023-2010-SUNAT/3A0000, en uso de las facultades conferidas en los incisos u) del Artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, aprobado por el Decreto Supremo N° 115-2002-PCM.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-  Aprobar el Cronograma para la Implementación en forma progresiva del nuevo proceso de despacho aduanero en las intendencias de aduana que se señalan a continuación, en el marco de la nueva Ley General de Aduanas y su Reglamento, según el siguiente detalle:

| # | ALCANCE | FECHA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Puesta en vigencia de los procedimientos de Reembarque, Transbordo, Tránsito y Reimportación en el mismo estado en las intendencias de aduana de Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos, Postal del Callao, Pucallpa, Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Tarapoto, Tumbes, Agencia Aduanera La Tina, Marítima y Aérea del Callao. | 01.06.2010 |
| 2 | Puesta en vigencia de los procedimientos o instructivos de Legajamiento de la declaración, Acta de separación de mercancías, Suspensión de plazos, Reconocimiento físico – Extracción y análisis de muestras en las intendencias de aduana de Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos, Postal del Callao, Pucallpa, Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Tarapoto, Tumbes, Agencia Aduanera La Tina, Marítima y Aérea del Callao. | 01.06.2010 |
| 3 | Puesta en vigencia del nuevo proceso de despacho aduanero en el régimen de importación para el consumo, y el proceso de ingreso y salida (manifiesto de carga) en las intendencias de aduana de Arequipa, Chiclayo, Cusco, Puerto Maldonado, Iquitos, Puno, Tarapoto, Pucallpa, Tumbes, Tacna, Agencia Aduanera La Tina, conforme a lo que establezcan los procedimientos. | 31.08.2010 |
| 4 | Puesta en vigencia del nuevo proceso de despacho aduanero en el régimen de importación para el consumo (modalidades excepcional y urgente) y el proceso de ingreso y salida de mercancías (manifiesto de carga) en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, conforme a lo que establezcan los procedimientos. | 20.09.2010 |
| 5 | Puesta en vigencia del nuevo proceso de despacho aduanero en el régimen de importación para el consumo (modalidades excepcional y urgente) y el proceso de ingreso y salida de mercancías (manifiesto de carga) en la Intendencia de Aduana Aérea del Callao, conforme a lo que establezcan los procedimientos. | 27.09.2010 |
| 6 | Puesta en vigencia del nuevo proceso de despacho aduanero en los regímenes de depósito aduanero, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo en las intendencias de aduana Marítima del Callao, Aérea del Callao, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Puerto Maldonado, Iquitos, Postal del Callao, Puno, Tarapoto, Pucallpa, Tumbes, Tacna, Agencia Aduanera La Tina. Así como el nuevo proceso de despacho aduanero en el régimen de importación para el consumo en la intendencia de aduana Postal del Callao, conforme a lo que establezcan los procedimientos. | 30.09.2010 |
| 7 | Vigencia plena de la Ley General de Aduanas y su Reglamento | 01.10.2010 |

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Aprobar el Plan para la Implementación en forma progresiva del nuevo proceso de despacho aduanero en las aduanas señaladas en el artículo precedente, en el marco de la nueva Ley General de Aduanas y su Reglamento, cuyo detalle se encuentra en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.

Regístrese, publíquese y comuníquese,

Original Firmado Por:

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO

Superintendente Nacional

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

ANEXO DE LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

N° 00128-2010-SUNAT

| PLAN DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ACTIVIDAD | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA |
| 1 | Elaboración de los Requerimientos Informáticos de Negocio (RIN) de procesos de carga, ingreso y garantía previa. | Documento electrónico | INTA/IFGRA | Abril 2010 |
| 2 | Validación de los RIN de procesos de carga, ingreso y garantía previa | RIN validados y/o ajustados | INSI / INTA/IFGRA | Mayo 2010 |
| 3 | Puesta en vigencia de los procedimientos de los regímenes de Reembarque, Transbordo, Tránsito y Reimportación en el mismo estado. | Procedimientos | INTA | Junio 2010 |
| 4 | Puesta en vigencia de los procedimientos o instructivos de Legajamiento de la declaración, Acta de separación de mercancías, Suspensión de plazos, Reconocimiento físico – Extracción y análisis de muestras. | Procedimientos | INTA | Junio 2010 |
| 6 | Modelamiento informático de procesos de ingreso y carga. | Documento de Definición (F2) | INSI | Junio 2010 |
| 7 | Construcción o desarrollo informático y pruebas específicas de ingreso y carga | SAU pase a producción | INSI | Agosto 2010 |
| 8 | Reunión con proveedores de software (despachadores de aduana y transportistas). | Reunión | INSI / INTA | Julio 2010 |
| 9 | Capacitación y difusión interna y externa de procesos de ingreso y carga. | Charlas | INTA/IFGRA | Julio –Setiembre 2010 |
| 10 | Pruebas integrales de procesos de ingreso y carga | Conformidad de pruebas | Usuarios (Ad. operativa) | Agosto 2010 |
| 11 | Piloto de transmisiones del régimen de importación para el consumo en aduanas de provincias | Piloto de transmisiones | INSI / INTA | Agosto 2010 |
| 12 | Piloto de transmisiones del régimen de importación para el consumo en la IAMC e IAAC. | Piloto de transmisiones | INSI / INTA | Agosto –Setiembre 2010 |
| 13 | Piloto de transmisiones del proceso de carga en la IAMC e IAAC. | Piloto de transmisiones | INSI / INTA | Setiembre 2010 |
| 14 | Implantación del régimen de importación para el consumo en aduanas de provincias. | Pase a producción | INSI | Agosto 2010 |
| 15 | Puesta en vigencia del procedimiento de importación para el consumo y sistema de garantías previas a la numeración de la declaración en aduanas de provincias y el relativo al proceso de ingreso y salida (manifiesto de carga) | Procedimiento | INTA | Agosto 2010 |
| 16 | Implantación del régimen de importación para el consumo y proceso de carga en la IAMC e IAAC. | Pase a producción | INSI | Setiembre 2010 |
| 17 | Puesta en vigencia del procedimiento de importación para el consumo, sistema de garantías previas a la numeración de la declaración, manifiesto de carga, devolución de bultos sobrantes y rectificación de errores e incorporación de documentos de transporte al manifiesto de carga en IAMC e IAAC. | Procedimientos | INTA/IFGRA | Setiembre 2010 |
| 18 | Implantación de los otros regímenes en aduanas de provincias y de Lima. | Pase a producción | INSI | Setiembre 2010 |
| 19 | Puesta en vigencia del resto de procedimientos en aduanas de provincias y del Callao. Así como el procedimiento de importación para el consumo en la aduana Postal | Procedimiento | INTA | Setiembre 2010 |
| 20 | Estabilización. |  | INSI/INTA |  |

Arequipa, Chiclayo, Cusco, Puerto Maldonado, Iquitos, Puno, Tarapoto, Pucallpa, Tumbes, Tacna, Agencia Aduanera La Tina

Procedimientos e instructivos de teledespacho – servicio electrónico de intercambio de datos aduaneros (seida), solicitud de rectificación electrónica de declaración, valoración de mercancías según el acuerdo del valor de la OMC, declaración aduanera de mercancías, reposición de mercancías con franquicia arancelaria, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, depósito aduanero, admisión temporal para perfeccionamiento activo.